2026 CIP雙週工作進度(7/20-7/31)

一、基本資料

| 姓名 | 實習部門 | 實習科別 |
| --- | --- | --- |
| 王冠婷 | 雲端技術發展部 | 雲端應用開發科 |

二、每雙週工作進度與成果檢視(表格如不敷使用自行新增)

| 工作項目 (含訓練項目/課程) | 執行業務期間 | 工作進度/內容成果說明（條列式） |
| --- | --- | --- |
| S1-S5 技術雷達流程重整與 Skill 化 | 7/20~7/31 | 1. 將技術雷達收斂為 Scan、Compare、Evaluate、Validate、Report 五個可重用 Skill，並以 repository 版本作為交付來源。 2. 將入口調整為公開 URL 匯入與官方來源探索，S2 產出可討論的提案卡，避免直接跳到 PoC。 3. 建立固定 rubric、人工 shortlist、PoC gate、artifact-only report 等規則，讓每一步都有可回查 JSON 證據。 |
| AWS S3 Files 端到端 PoC、報價與 cleanup | 7/20~7/30 | 1. 從 AWS 官方 S3 Files 文章出發，完成 S1-S5 fresh run；Skill 3 分數 4.4/5，公開證據達 PoC 審查門檻。 2. 以 CDK synth 與 CloudFormation 建立 sandbox PoC，驗證 S3 到 mount、mount 到 S3 的雙向資料讀寫。 3. 補上公開牌價 PoC 報價單，低／預期／高估算為 USD 0.018037／0.047190／0.150962，並在 Console review 後完成 run-scoped cleanup。 |
| Lambda self-managed S3 code storage 候選驗證 | 7/29~7/31 | 1. 以 AWS 官方資訊跑完 Lambda 候選的 S1-S5，完成 CloudFormation deployment、REFERENCE 設定與 Lambda invoke 自動化驗證。 2. 將 Console review 與 cleanup 明確保留為人工關卡，未完成前不寫成結案。 3. 本項目前作為第二條真實 PoC 證據鏈，仍待 Cleo 於 AWS Console 完成人工確認與 cleanup 決策。 |
| AI PM 交付管理、科會素材與 Mentor review package | 7/20~7/31 | 1. 依 Mentor 回饋重整 README、交付物、待辦與 Skill 分數，改成有期限、完成條件與證據的管理方式。 2. 完成 AI PM 科會 10 分鐘簡報與講稿，主軸改為「如何透過長期校正讓 AI 成為工作夥伴」。 3. 建立 7/31 Mentor review package，彙整五個 Skill、S3 Files 完整案例、重跑方式、檢測清單與限制。 |
| 建議內容及心得回饋 | 7/20~7/31 | 這兩週最大的收穫是把「AI 可以幫忙跑」改成「我能理解、重做、驗證並說清楚」。後續應先完成 Lambda PoC 的人工覆核與 cleanup，再把第一版 Skills 轉成 final proposal 的研究方法、驗證矩陣與展示故事；所有成本仍需區分公開牌價估算與實際帳務資料。 |

※注意事項：

檔案名稱：2026CIP_王冠婷_雙週工作週誌2

CIP每雙週為一次紀錄工作進度，請mentor和科部主管簽章後，7/31(五)前掃描將電子檔寄給HR瑀彤（yutunghuang@cathaylife.com.tw），信件務必同步CC單位協理＆經理&mentor

mentor：				   	  	科主管：				      	部主管：