2026 CIP 雙週工作進度（8/3－8/14）

一、基本資料

| 姓名 | 實習部門 | 實習科別 |
| --- | --- | --- |
| 王冠婷 | 雲端技術發展部 | 雲端應用開發科 |

二、每雙週工作進度與成果檢視(表格如不敷使用自行新增)

| 工作項目 (含訓練項目/課程) | 執行業務期間 | 工作進度/內容成果說明（條列式） |
| --- | --- | --- |
| 預言者雷達成果發表與流程收斂 | 8/3 ～ 8/14 | 1. 完成8/14預言者雷達成果發表，將S1-S5說明成「來源掃描、候選比較、單案評估、受控PoC、證據報告」流程。 2. 以成功與停止案例說明系統能推薦也能踩煞車；現場回饋正向，正式評語待補。 |
| 四個案例Skill 3 / Skill 5報告整理 | 8/5 ～ 8/14 | 1. 整理Lambda、S3 Files成功案例與WorkSpaces、Quick Suite停止案例，作為簡報與報告證據。 2. 依新版Skill 3規則重算四案：Lambda 4.35、S3 Files 4.15、WorkSpaces 2.60、Quick Suite 3.10。 |
| 成本估算、人為核准與cleanup邊界修正 | 8/10 ～ 8/14 | 1. 修正成本估算、human gate與cleanup語言，避免把公開牌價估算或sandbox PoC寫成正式採用證據。 2. 記錄8/13 S3 Files rerun已完成部署與runtime驗證，但cleanup未確認前只能列為interim。 |
| 建議內容及心得回饋 |  |  |
| 這兩週最大的收穫，是把PoC從技術展示轉成可支撐決策的證據鏈；除了做出demo，也要判斷證據、成本、權限、合規與停止後的回查清理。 成果發表完成後獲得正向口頭回饋。下期會優先完成S3 Files cleanup回查、整理8/19 AI PM科會報告，並補齊正式回饋與交接資料。 |  |  |

※注意事項：檔案名稱：2026CIP_王冠婷_雙週工作週誌3

CIP每雙週為一次紀錄工作進度，請mentor和科部主管簽章後，8/14(五)前掃描將電子檔寄給HR瑀彤（yutunghuang@cathaylife.com.tw），信件務必同步CC單位協理＆經理&mentor

mentor：				   	  	科主管：				      	部主管：