2026 CIP雙週工作進度(7/8-7/17)

一、基本資料

| 姓名 | 實習部門 | 實習科別 |
| --- | --- | --- |
| 王冠婷 | 雲端技術發展部 | 雲端應用開發科 |

二、每雙週工作進度與成果檢視(表格如不敷使用自行新增)

| 工作項目 (含訓練項目/課程) | 執行業務期間 | 工作進度/內容成果說明（條列式） |
| --- | --- | --- |
| AWS 技術雷達 PoC 與評估流程設計 | 7/8~ 7/13 | 1.整理技術架構，建立掃描、比較、評估、驗證與報告流程。 2.在個人 AWS 帳戶完成 Step Functions pipeline 初步執行，確認報告產出流程可行。 3.加成本檢查、部署文件與檢核點。 |
| 公司帳戶版手動部署 | 7/14~7/16 | 1. 在公司 AWS 帳戶建立 S3、DynamoDB、Secrets Manager、Lambda Layer、7 個 Lambda Functions、Step Functions role 與 state machine。 2. 排查並修正 S3 bucket name、Lambda S3 寫入權限、Step Functions logging 權限、Lambda handler 與 Anthropic API key 驗證錯誤。 |
| AI PM 紀錄、端到端初步驗證 | 7/17 | 1. 建立 AI PM 紀錄機制，使用 Git、Notion、本機日誌與 Skill 儀表板追蹤進度、驗證證據、阻塞點與下一步。 2. 完成公司帳戶第一次端到端成功執行，S1 Scan、S2 Compare、Quote、S3 Evaluate、S4 Validate、S5 Report 皆在 Step Functions 圖上顯示成功。 |
| 建議內容及心得回饋 |  |  |
| 建議內容：後續若需持續在公司 AWS 帳戶部署或 demo，建議先確認 SCP、IAM role、logging 權限與資源命名規則，並保留可回溯的驗證截圖或執行紀錄。 心得回饋：這段期間從原型程式推進到公司帳戶端到端驗證，體會到實務交付不只要程式能跑，還需要成本控管、權限設計、降級機制、資料保存與可被主管檢查的證據鏈。 |  |  |

※注意事項：

檔案名稱：2026CIP_王冠婷_雙週工作週誌1

CIP每雙週為一次紀錄工作進度，請mentor和科部主管簽章後，7/17(五)前掃描將電子檔寄給HR瑀彤（yutunghuang@cathaylife.com.tw），信件務必同步CC單位協理＆經理&mentor

mentor：				   	  	科主管：				      	部主管：